| Dne: |  |  | 28. 04. 2014 | Bod programu: | 4/23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Věc: |  |  | Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci – cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava |  |  |
| Důvod předložení: |  |  | dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 18. 10. 2006 uzavřený dle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů |  |  |
| Zpracovali: |  |  | Ing. Martina Heisigová, vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování Ing. Martin Dostál, odbor rozvoje města a strategického plánování |  |  |
| Předkládá: |  |  | Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora |  |  |
| Projednáno: |  |  | RMO dne: 17. 03. 2014, č. usnesení 2805/79 RM 14 |  |  |
| Požadavek na úpravu rozpočtu: |  |  | NE |  |  |
| Návrh usnesení: |  |  |  |  |  |
|  | Zastupitelstvo města |  |  |  |  |
|  |  | schvaluje |  |  |  |
|  |  | dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava (MMOPP00D70RV) uzavřený mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, městysem Litultovice, se sídlem Litultovice č. p. 1, 747 55 Litultovice, zastoupeným Janem Raidou, starostou městyse, obcí Otice, se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou obce, obcí Uhlířov, se sídlem Uhlířov č. p. 55, 747 84 Uhlířov, zastoupenou Danuší Lenkovou, starostkou obce, obcí Slavkov, se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, zastoupenou Vladimírem Chovancem, starostou obce, obcí Štáblovice, se sídlem Štáblovice č. p. 166, 747 82 Štáblovice, zastoupenou Jiřím Hoblíkem, starostou obce, obcí Mladecko, se sídlem Mladecko č. p. 56, 747 54 Mladecko, zastoupenou Karlem Seidlerem, starostou obce, obcí Jakartovice, se sídlem Jakartovice č. p. 89, 747 53 Jakartovice, zastoupenou Helenou Rašovou, starostkou obce, obcí Bratříkovice, se sídlem Bratříkovice č. p. 33, 747 52 Bratříkovice, zastoupenou Michalem Volkmerem, starostou obce a obcí Dolní Životice, se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, zastoupenou Jaroslavem Vaňkem, starostou obce |  |  |  |

Důvodová zpráva

Na základě požadavku starostů obcí Otice, Uhlířov, Slavkov, Štáblovice, Litultovice, Mladecko, Jakartovice, Bratříkovice a Dolní Životice byla dne 22. 06. 2006 na úvodním pracovním jednání projednána možnost financování projektové dokumentace cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava. Cílem projektu bylo zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) a pro stavební povolení (dále jen „DSP“) cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava. Zpracovaná projektová dokumentace významně urychlila proces směřující k výstavbě této cyklostezky, která umožní zprůjezdnění trasy regionálního významu, propojující severní a jižní část Opavska s návazností na hraniční přechody malého pohraničního styku s Polskou republikou. Statutární město Opava (dále jen „město“), s výše uvedenými obcemi, uzavřelo dne 18. 10. 2006 v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava (dále jen „smlouva o spolupráci“) (viz příloha č. 1). Na výše uvedené stupně projektové dokumentace byla Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace. Je již zpracována DÚR a DSP, bylo vydáno územní rozhodnutí (územní rozhodnutí č. 5/2009, č. j. MMOP 737/2009 ze dne 26. 01. 2009, nabytí právní moci rozhodnutí: 04. 03. 2009). Doba platnosti vydaného územní rozhodnutí byla pod č. j. MMOP 74804/2010 ze dne 29. 07. 2010 s nabytím právní moci 07. 09. 2010 prodloužena o 4 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. do 06. 09. 2014. Do tohoto data bude podána místně příslušnému stavebnímu úřadu žádost o prodloužení vydaného územního rozhodnutí. Vzhledem ke komplikacím v části trasy bylo nutné dále provést změnu č. 1 územního rozhodnutí (územní rozhodnutí č. 82/2010, č. j. MMOP 80377/2010 ze dne 16. 08. 2010, nabytí právní moci rozhodnutí dne 23. 09. 2010). V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi byl orgány města (rada, zastupitelstvo) schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci (viz příloha č. 2). Tento smluvní dodatek prodloužil platnost původní smlouvy o spolupráci do 31. 12. 2012. V prosinci roku 2012 samosprávné orgány jednotlivých obcí rozhodly o uzavření smluvního dodatku č. 2 (viz příloha č. 3). Tento smluvní dodatek prodloužil platnost původní smlouvy o spolupráci do 31. 12. 2014. Vzhledem k tomu, že doposud nebylo vydáno stavební povolení a z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů na trase budoucí cyklistické stezky, navrhujeme prodloužit platnost uzavřené dohody o spolupráci do 31. 12. 2020 (viz příloha č. 4). Tento smluvní dodatek bude uzavřen v souladu s platným zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) (§ 46). Rada Statutárního města Opavy na svém 79. zasedání dne 17.03.2014 svým usnesením č. 2805/79 RM 14 uvedený smluvní dodatek schválila. S ohledem na výše uvedené skutečnosti doporučujeme Zastupitelstvu Statutárního města Opavy schválit dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava. V Opavě dne: 28. 04. 2014 Jméno a příjmení zpracovatelů: Ing. Martina Heisigová, vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování Ing. Martin Dostál, odbor rozvoje města a strategického plánování Příloha č. 1: Smlouva o spolupráci uzavřená dne 18. 10. 2006 Příloha č. 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřený dne 19. 07. 2010 Příloha č. 3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci uzavřený dne 23. 04. 2014 Příloha č. 4 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci