| Dne: |  |  | 28. 4. 2014 | Bod programu: | 27/23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Věc: |  |  | Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace č. 1 pro období 2014-2023 |  |  |  |
| Důvod předložení: |  |  | Zajištění úkolů vyplývajících z činnosti odboru majetku města |  |  |  |
| Zpracoval: |  |  | Mgr. Bc. Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města Ing. Irena Bednářová, referent odboru majetku města |  |  |  |
| Předkládá: |  |  | Ing. Pavla Brady, 1. náměstkyně primátora |  |  |  |
| Projednáno: |  |  | RMO dne 31. 3. 2014 - schváleno |  |  |  |
| Požadavek na úpravu rozpočtu: |  |  | ANO |  |  |  |
| Návrh usnesení: |  |  |  |  |  |  |
|  | Zastupitelstvo města |  |  |  |  |  |
|  |  | schvaluje |  |  |  |  |
|  |  | aktualizaci č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2014-2023 |  |  |  |  |

Důvodová zpráva

Rada Statutárního města Opavy na svém jednání dne 31. 3. 2014 č. usnesení 2854/80 RM 14 návrh na aktualizaci č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2014-2023. Zpracování plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je povinnost uložená vlastníkům vodovodů a kanalizací zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 8 odst. 11) zákona 274/2001 Sb. „Vlastník vodovodu a kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let.“ Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací se zpracovává v rozsahu údajů a podle pravidel stanovených v příloze č. 18 prováděcí vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací se aktualizuje nejpozději po 5 letech od jeho zpracování. Každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního plánu financování obnovy. Dle § 33 odst. 2 g) zákona 274/2001 Sb. se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí správního deliktu tím, že nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací podle § 8 odst. 11, zpracuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací odchylně od prováděcího předpisu vydaného k provedení ustanovení § 8 odst. 11 nebo nevytváří prostředky na obnovu nebo nedoloží doklady o použití prostředků na obnovu podle § 8 odst. 1. Dle § 33 odst. 9 e) zákona 274/2001 Sb. se za tento správní delikt uloží pokuta do 100.000 Kč. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro r. 2009-2018 byl schválen Zastupitelstvem Statutárního města Opavy dne 17. 2. 2009 usnesení č. 341/18 ZM 09. (příloha č. 1). Návrh aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (příloha č. 3) se týká: 1) Vodovodů a kanalizací, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Opavy a které jsou provozovány Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. (dále jen SmVaK Ostrava a.s.) – návrh byl zpracován provozovatelem vodovodů a kanalizací SmVak Ostrava a.s. – dopis – příloha č. 2, tabulka plánu financování obnovy SmVaK provozovaných vodovodů a kanalizací – příloha č. 4 (4_1, 4_2). 2) Kanalizací, které se nachází v městských částech a které SmVaK Ostrava a.s. neprovozuje. Jedná se o staré kanalizace vybudované v období r. cca 1970 které jsou vedeny jako jednotná kanalizace (jsou zde převážně septiky a žumpy s přepady, které vypouští odpadní vody do dešťové kanalizace): - MČ Vlaštovičky, - MČ Milostovice, - MČ Zlatníky, - MČ Podvihov, - MČ Vávrovice - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod (provozuje MČ Vávrovice, včetně výběru stočného). Tyto kanalizace mají vyřízená potřebná povolení k vypouštění odpadních vod a je k nim vedena provozní a majetková evidence dle zákona o vodovodech a kanalizacích. V městské části Komárov a městské části Suché Lazce se tyto povolení před 9 lety nevyřizovala z důvodu, že se předpokládalo vybudování nové splaškové kanalizace v těchto městských částech. Protože tato povolení vyřízena nejsou a není k nim vedena provozní a majetková evidence dle zákona o vodovodech a kanalizacích, jsou brány jako kanalizace dešťové se žumpovým systémem. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací se pro dešťové kanalizace nerealizuje. V r. 2013 byl zpracován pasport těchto kanalizací. Na základě tohoto pasportu budou započaty práce souvisejících k vyřízení povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a v r. 2014 (budou se provádět odběry vzorků kanalizačních vod z jednotlivých kanalizačních výústí, jejich chemické rozbory, po provedení celoročního sledování je možné požádat po potřebné povolení. Na základě vydaného povolení pak může dojít ke zpracování provozní a majetkové evidence kanalizace). Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací schválený v r. 2009 neobsahoval kanalizace v městských částech, které neprovozuje SmVaK Ostrava a.s. Aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací tyto kanalizace již řeší také. Návrh byl vypracován odborem majetku města dle prováděcí vyhlášky 428/2001 Sb. Data byly použity dle vedené provozní a majetkové evidence. Tabulka plánu financování obnovy kanalizací neprovozovaných SmVaK Ostrava a.s. – příloha č. 5. Aktuální pořizovací cena byla převzata také ze zpracované provozní a majetkové evidence kanalizace zpracované každý rok Ing. Kocurkovou (znalkyní v oboru vodního hospodářství) – výpočet pořizovací ceny dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací, který vychází z vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování /oceňovací vyhláška) a doplňuje ji. Návrh plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Aktualizace č. 1 plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (příloha č. 3) obsahuje : - tabulky plánu financování obnovy dle přílohy č. 18 prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění (příloha č. 4 (4_1, 4_2) a příloha č. 5) - stanovení % opotřebení tohoto majetku, teoretické doby akumulace finančních prostředků a výpočet výše finančních prostředků, které by měl vlastník akumulovat v průběhu jeho životnosti (uvedeno pod jednotlivými tabulkami) - metodiku zpracování (příloha č. 6). V metodice, která byla zvolena pro zpracování návrhu plánu v r. 2009 se předpokládalo, že pro majetek stáří do 15 let není nutné vynakládat v následujícím 10 letém období finance na konkrétní obnovu, proto byly do návrhu pro období 2009-2018 zadány nulové částky. I v tomto návrhu plánu byly ve výpočtu uváděny částky na akumulaci prostředků pro výhledovou obnovu. Aktuální znění zákona v § 8 uvádí, že vlastník je povinen vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu. Proto je aktualizace plánu financování obnovy zpracována tak, že v tabulce plánu financování jsou uvedeny finanční prostředky i v případě, že v daném období je ještě nebude nutné vynakládat, tzn. prostředky, které bude vlastník na výhledovou obnovu v daném období akumulovat. Nejedná se jen o prostředky získané z vodného a stočného, ale i z jiných zdrojů – viz rozdělení v tabulce do dvou řádků, označených (+) a (++) a popsaných pod tabulkou. Vzhledem k rozsahu majetku by vlastník vodovodů a kanalizací neměl mít v plánu uvedeny nuly, ale měl by po dobu životnosti vodovodů a kanalizací akumulovat finance na budoucí obnovu. Částky, které vycházejí při rovnoměrné akumulaci (každý rok stejná částka) a zvolené metodice pro jeden rok, jsou uvedeny ve výpočtu pro jednotlivé vodovody a kanalizace jako „finanční prostředky na 1 rok – akumulace“ a „roční částka“. Forma rozpočtování návrhu aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací byla projednána s externím auditorem a bylo doporučeno toto řešit formou samostatného účelového peněžitého fondu. Tvorba fondu by byla “mandatroně“. Tento fond bude řešen po schválení aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Statutární město Opava má pouze příjem z vybraného stočného v městské části Vávrovice. V r. 2013 bylo vybráno 451.651,00 Kč (vybírá městská část Vávrovice). SmVaK Ostrava a.s. provozuje vodovody a kanalizace na základě uzavřených smluv o provozování vodního díla - SmVaK Ostrava a.s. provozuje vodovody a kanalizace za vodné a stočné, které si nemovitostí napojených na vodovod a kanalizaci sám vybere. Za vybrané vodné a stočné SmVaK Ostrava a.s. provádí také běžné opravy související s provozováním vodovodů a kanalizací a zajišťuje veškeré evidence související s provozováním (vydávání stanovisek k projektovým dokumentacím staveb majícím vztah k provozovanému zařízení, poskytování informací žadatelům o možném střetu s ochranným pásmem kanalizace, vedení technické dokumentace provozovaného zařízení včetně její aktualizace a archivace, provádění stanovených revizí a kontrol nezbytných k provozování kanalizace a ČS, vedení provozní a majetkové evidence kanalizace a ČS). Po schválení Zastupitelstvem Statutárního města Opavy bude aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací uložena na odboru majetku města MMO pro případné kontroly ze strany kontrolních orgánů. Plán financování obnovy se vztahuje na akce řešící obnovu majetku (výměna, rekonstrukce), nikoliv na novou výstavbu. Obnovou nedojde ke zvýšení kapacity vodovodu a kanalizace. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací se netýká dešťové kanalizace. Pokud dojde v některé městské části k vybudování nové splaškové kanalizace, pak se jednotná kanalizace v městské části zruší, bude sloužit jako kanalizace dešťová a finanční prostředky se budou akumulovat a vypočítávat pouze pro kanalizaci novou. V současné době jsou případné havárie na kanalizacích v městských částech řešeny z finančních prostředků určených pro vzniklé neplánované havárie a opravy a jsou objednávány odborem majetku města. V Opavě dne 24. 3. 2014 Jméno a příjmení zpracovatele: Mgr. Bc. Pavel Vltavský Ing. Irena Bednářová Podpis zpracovatele: .............................................................. Počet příloh: 6 Příloha č. 1: plán financování vodovodů a kanalizací pro r. 2009-2018 (z_023_027_priloha_1) Příloha č. 2: dopis SmVaK Ostrava a.s. (r_023_027_priloha_2) Příloha č. 3: aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro r. 2014-2023 (r_023_027_příloha_3) Příloha č. 4: tabulka plánu financování obnovy SmVaK provozovaných vodovodů a kanalizací (r_023_027_priloha_4) Příloha č. 5: tabulka plánu financování obnovy SmVaK neprovozovaných vodovodů a kanalizací (r_023_027_priloha_5) Příloha č. 6: metodika zpracování (r_023_027_priloha_6)