- Příloha č. 8

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

| Údaje o IPRM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registrační číslo IPRM: |  |  | 1/MS/20 |  |  |
| Název IPRM: |  |  | Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky |  |  |
| Datum zahájení realizace IPRM: |  |  | 03.07.2009 |  |  |
| Datum ukončení realizace IPRM: |  |  | 30.06.2015 |  |  |
| Roční zpráva o postupu realizace IPRM |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo zprávy: | 05 |  |  |  |  |
| Monitorované období: | Začátek | 01/01/2014 |  | Konec | 31/12/2014 |
| Datum schválení zprávy v orgánech města: | Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 9. 3. 2015, číslo usnesení: xx Rada Statutárního města Opavy dne 11. 2. 2015, číslo usnesení: 187/7 RM 15 |  |  |  |  |

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Nositel IPRM |  |
| --- | --- |
| IČ | 00300535 |
| Název: | Statutární město Opava |
| Adresa: | Horní náměstí 69, 746 26 OPAVA |
| Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce): | Bc. Martin Víteček, primátor |
| Zhotovitel zprávy - manažer |  |
| Jméno a příjmení, funkce: | Mgr. Petra Vlčová, odbor rozvoje města a strategického plánování |
| Telefonní číslo/mobil: | 553 756 464 / 731 144 917 |
| E-mail: | petra.vlcova@opava-city.cz |

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Oblast 5.2a – veřejná prostranství V roce 2014 byla vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí o dotace s číslem 5.2a – 6 pro oblast veřejných prostranství. Ve sledovaném období tak proběhla příprava a odevzdání žádosti o dotaci na projekt „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“. Projekt byl v současné chvíli schválen městem a je odevzdán k dalšímu hodnocení.

oblast 5.2b – bytové domy V roce 2014 nebyla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotace pro oblast bytových domů. Vyhlášení výzev bylo ukončeno k datu 31. 12. 2013.

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Ve sledovaném období se nevyskytly problémy, které by měly vliv na plnění cílů IPRM.

Opatření na odstranění těchto problémů:

5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

| Přehled výzev (za celé období realizace) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo výzvy | Aktivita | Stav výzvy | Alokace výzvy (ERDF+SR) | Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR) |
| 5.2b-1 | B | ukončená | 10.000.000,00 Kč | 3.000.822,80 |
| 5.2b-2 | B | ukončená | 15.000.000,00 Kč | 4.443.894,40 |
| 5.2a-3 | A | ukončená | 100.000.000,00 Kč | 96 969 527,70 |
| 5.2b-4 | B | ukončená | 15.000.000,00 | 12.172.763,20 |
| 5.2b-5 | B | ukončená | 19.000.000,00 | 16.667.867,60 |
| 5.2a-6 | A | probíhající | 45.462.748,00 kč | 51.137.074,72 |
| 5.2b-7 | B | ukončená | 41.399.971,00 | 14.542.104,8 |

| Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekty |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet projektů | ERDF | SR | Celkové způsobilé výdaje |
|  | Schválené městem | 1 | 11.914.835,05 |  | 14.017.453,- |
|  | Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) |  |  |  |  |
|  | Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) | 13 | 114.832.632,- | 0 | 135.097.228,- |
|  | Celkem | 14 | 126.747.467,05,- | 0 | 149.114.681,- |
| Komentář k přehledu projektů: |  |  |  |  |  |
| V průběhu roku 2014 byly, na základě vyhlášené výzvy, vyhodnoceny, doporučeny, podány na CRR, schváleny ŘO, zrealizovány a proplaceny veškeré dosavadní projekty. Konkrétněji viz bod 3 této zprávy. |  |  |  |  |  |

| Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekty2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet projektů | ERDF | SR | Celkové způsobilé výdaje |
|  | Schválené městem |  |  |  |  |
|  | Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) |  |  |  |  |
|  | Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) | 51 | 34.750.940,84 | 6.132.518,97 | 102.208.703,- |
|  | Celkem | 51 | 34.750.940,84 | 6.132.518,97 | 102.208.703,- |
| Komentář k přehledu projektů: |  |  |  |  |  |
| Ve stavu "Ukončené" je 49 projektových žádostí. 2 projekty v rámci výzvy č. 5.2 – 7 jsou ve stavu „Zahájeno“, v jejich případě doposud nedošlo k čerpání finančních prostředků, proto je řádek „Schválené ŘO“ výše v tabulce vyplněn plánovanými hodnotami. |  |  |  |  |  |

| Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekty2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet projektů | ERDF | SR | Celkové způsobilé výdaje |
|  | Schválené městem |  |  |  |  |
|  | Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) |  |  |  |  |
|  | Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) |  |  |  |  |
|  | Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komentář k přehledu projektů: |  |  |  |  |  |

| Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekty2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Počet projektů | ERDF | SR | Celkové způsobilé výdaje |
|  | Schválené městem |  |  |  |  |
|  | Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí) |  |  |  |  |
|  | Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP) |  |  |  |  |
|  | Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komentář k přehledu projektů: |  |  |  |  |  |

| Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Počet projektů |
|  | Zařazené do IPRM (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP) | 0 |
|  | Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO | 0 |
|  | Ukončené | 0 |

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

| Předpokládané období realizace: | Od: | 01/01/2015 | do: | 31/12/2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis další aktivity IPRM: |  |  |  |  |
| V rámci uvedeného období bude probíhat dokončení realizace a proplacení projektů realizovaných v rámci výzvy č. 5.2b – 7. |  |  |  |  |
| Předpokládané období realizace: | Od: | 01/01/2015 | do: | 31/12/2015 |
| Popis další aktivity IPRM: |  |  |  |  |
| Výzva č. 5.2a – 6 je i nadále otevřená. Zbývající finanční prostředky budou použity pro projektový záměr Opava – Kateřinky „Zlepšení dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“, který bude v rámci výzvy předkládán jako poslední projekt k dočerpání alokace výzvy. |  |  |  |  |

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

| Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: | Ano/Ne | ANO |
| --- | --- | --- |
| Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období: |  |  |
| Během monitorovacího období došlo k prodloužení termínu výzvy č. 5.2a – 6 pro předkládání žádostí o dotaci a termínu pro ukončení projektů. Posunutí termínu ukončení výzvy na 30. 6. 2015 do 12:00 hod z důvodu přípravy projektového záměru Opava – Kateřinky „Zlepšení dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“, který bude v rámci výzvy předkládán jako poslední projekt k dočerpání alokace výzvy. Předpoklad podání žádosti o dotaci je první polovina roku 2015. Posunutí termínu ukončení projektů do 31. 12. 2015 vychází ze schváleného Dodatku č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města ze dne 24. 7. 2014. |  |  |
| Stav řešení nepodstatné změny: |  |  |
| Obojí změny a úpravy schváleny Řídícím orgánem. |  |  |
| Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: | Ano/Ne | NE |
| Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: |  |  |

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

| Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: | Ano/Ne | NE |
| --- | --- | --- |
| Popis podstatné změny v monitorovaném období: |  |  |
| Stav řešení podstatné změny: |  |  |
| Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: | Ano/Ne | NE |
| Popis podstatné změny v monitorovaném období: |  |  |

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

| Monitorovací indikátory 5.2 IOP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací indikátor | Měrná jednotka | Plánovaná cílová hodnota dle Dohody | Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období | Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM |  | Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci |
| Plocha revitalizovaného území | m2 | 170.832 | 0 | 208.203,25 |  | 13.025 |
| Počet regenerovaných bytů | počet | 480 | 563 | 2021 |  | 0 |
| Úspora spotřeby energie | % | 15 | 12,52 | 19,59 |  | 0 |
|  | Poznámka |  |  |  |  |  |
|  | Úspora spotřeby energie je stanovena průměrem jednotlivých úspor. |  |  |  |  |  |
| Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP |  |  |  |  |  |  |
| Monitorovací indikátor | Měrná jednotka | Plánovaná cílová hodnota | Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období | Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM | Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci |  |

| Monitorovací indikátory za jiné OP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací indikátor | Měrná jednotka | Plánovaná cílová hodnota | Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období | Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM | Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci |

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

| Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR | 6.440.187,00 |
| --- | --- |
| Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč | 177.233.946,24 |
| Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů za monitorované období v Kč: | 27.650.373,40 |
| Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR: | 1.004.737,41 |

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

| Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:* | Bc. Martin Víteček |
| --- | --- |
| Funkce: | primátor |
| Místo a datum: | V Opavě |
| Podpis a razítko: | ………………………………. |
| Poznámky: |  |

* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

| ###### Příloha č. | ###### Název přílohy: | # Přiloženo: (Ano/Nerelevantní) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (viz poznámka výše) | Nerelevantní |
| 2 | Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2 | Ano |
| 3 | Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2 | Ano |
| 4 | Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4 | Nerelevantní |

| Datum doručení na ŘO IOP: | Převzal (jméno a podpis): |
| --- | --- |

Příloha č. 2

Harmonogram IPRM

|  | Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP) |  |  |  |  |  |  |  |  | Nezpůsobilé výdaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Celkem |  |
| Oblast intervence/aktivita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.a) | 0 | 0 | 14 143 921,00 | 43 490 373,00 | 34 836 257,00 | 42 626 677,00 | 0 | 14 017 453,00 | 149 114 681,00 | 0 |
| 5.2.b) | 0 | 0 | 10 323 725,00 | 39 353 893,00 | 17 036 345,00 | 18 034 554,00 | 17 460 186,00 | 0 | 102 208 703,00 | 0 |
| 5.2.c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Způsobilé výdaje celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 323 384,00 | 251 323 384,00 |
| Nezpůsobilé výdaje celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| IPRM celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 323 384,00 |  |

Příloha č. 4

Seznam projektů pod čarou

| Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu | Předkladatel projektu | OP včetně oblasti intervence | Dotace / CZV projektu | Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č….) | Termín realizace |

Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.

projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“).

Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.

Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období.

Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.