Roční zpráva o postupu realizace IPRM

za rok 2014

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP MS.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

| Údaje o IPRM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název IPRM: |  | Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 - 2015 |  |  |  |
| Celková výše alokace dle Smlouvy v EUR: |  | 14 823 123 dle Dodatku č. 1 |  |  |  |
| Datum zahájení realizace IPRM: |  | 11. 11. 2008 |  |  |  |
| Datum ukončení realizace IPRM: |  | 31. 12. 2015 |  |  |  |
| Roční zpráva o postupu realizace IPRM |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo zprávy: | 6 |  |  |  |  |
| Monitorované období: | Začátek |  | 01/01/2014 | Konec | 31/12/2014 |
| Datum předložení zprávy: |  |  |  |  |  |

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Nositel IPRM |  |
| --- | --- |
| IČ | 00300535 |
| Název: | Statutární město Opava |
| Adresa: | Horní náměstí 69, 746 26 Opava |
| Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce) | Bc. Martin Víteček, primátor města |
| Kontaktní osoba (manažer IPRM): |  |
| Jméno a příjmení, funkce: | Ing. Martina Heisigová, vedoucí Odboru rozvoje města a strategického plánování |
| Telefonní číslo/mobil/Fax: | +420 553 756 352 |
| E-mail: | martina.heisigova@opava-city.cz |

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

(Stručný popis podstatných kroků IPRM realizovaných v rámci sledovaného období – např. předložené projekty, zahájené a ukončené projekty apod.) Za monitorované období byly finančně ukončeny projekty: Městské sady – regenerace, Ochranova – úprava parteru a okolí. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo vyčerpat alokaci IPRM v roce 2014, došlo změnou č. 5 schválenou poskytovatelem dotace dne 21. 10. 2014, k rozšíření indikativního seznamu projektů o 2 projektové záměry, a to: - Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská Jedná se o úpravu zpevněných ploch a o rozšíření o plochy nově zhotoveného parkoviště a části chodníků. Zároveň dojde k úpravě rozvodů veřejného osvětlení a řešení kontejnerového státní. Realizace projektu akcentuje zcela nevyhovující stav řešené lokality, kdy úpravou dojde nejen k zhodnocení celého vnitrobloku situovaného do historické zástavby předměstí, ale také jeho revitalizace přispěje ke zvýšení bezpečnosti oblasti prostřednictvím rekonstrukce veřejného osvětlení s dopadem na snížení míry kriminality. Zhotovením parkoviště dojde k uspořádání dopravního řešení vnitrobloku vč. vytvoření jednoho parkovacího místa pro ZTP. Celkově tak bude vybudováno 22 + 1 oficiálních parkovacích míst. Díky instalaci slepecké dlažby v místech vstupu z chodníku na vozovku se tak vnitroblok zpřístupní handicapovaným občanům. Celkové náklady: 3 479 587,45 Kč Plánované ukončení fyzické realizace: 7/2015 - Regenerace parku sv. Hedviky Realizací projektu dojde k vytvoření tří zón samotného parku a to zóny sportoviště; zóny venkovního dětského hřiště a zóny samotného parku. Projekt počítá s kompletní revitalizací prostoru, tzn. rekonstrukcí zpevněných ploch – asfaltové chodníky, rekonstrukci VO a mobiliáře (odpadkové koše, lavičky). Následně dojde k vytvoření bezpečné zóny určené pro větší děti a volnočasové sportovní vyžití (multifunkční sportoviště) – rekonstrukce stávající betonové plochy jakožto sportoviště a rekonstrukce dětského hřiště s instalací nových herních prvků určeného pro malé děti. Díky novému trasování chodníků budou vytvořeny dva oddělené okruhy pro in-line bruslení (jeden pro dospělé a druhý pro menší děti). Dále dojde k instalaci fitness prvků v prostoru travnatých ploch parku určených pro rozvoj a udržování fyzické zdatnosti osob ve věkové kategorii 15+. Instalace cvičebních prvků nabídne občanům otevřenou venkovní lokalitu pro volnočasovou aktivitu – cvičení pod širým nebem a zároveň podpoří prevenci kriminality u rizikové skupiny obyvatel vč. jejich inspirace k rozvoji svého zdravého životního stylu. Projekt naváže na pilotní instalaci cvičebních prvků určených pro rozvoj fyzických zdatností mimo jiné za využití TRX závěsných pásů v lokalitě Městských sadů lokalizovaných na severní periferii města. Celkové náklady: 9 992 997,71 Kč Plánované ukončení fyzické realizace: 9/2015 V souladu s usnesením Výboru Regionální rady č. 88/1215 ze dne 26. 8. 2014 došlo k navýšení alokace IPRM Přitažlivé město Oprava o maximálně 10% původní alokace, což představuje částku cca 40.541.241,41 Kč. Změnou č. 6 ze dne 2. 1. 2015, schválenou poskytovatelem dotace dne 27. 1. 2015, došlo o rozšíření indikativního seznamu projektů o dodatečné projekty IPRM (rozšíření indikativního seznamu bylo schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Opavy usnesením č. 17/2 ZM 15 ze dne 15.1.2.2014 a zároveň Řídícím výborem IPRM ze dne 28. 1.1 2014 usnesením č. XXIII/2): - Výstavba víceúčelové tělocvičny v Komárově Celkové náklady: 31.265.702,35 Kč Plánované ukončení fyzické realizace: 12/2015 - Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě Celkové náklady: 29.432.174,82 Kč Plánované ukončení fyzické realizace: 12/2015 - Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v Opavě – Kylešovicích. Celkové náklady: 10.000.000,00 Kč Plánované ukončení fyzické realizace: 8/2015 Tyto projekty hodlá SMO předložit do Výzvy č. 3.1 – 05 na předkládání náhradních projektů v rámci IPRM. Nově zařazené projektové záměry navazují na realizaci projektu aktivity 1.1.1 Investice do sportovních objektů. Svou podstatou vedou k rozvoji a zkvalitnění prostředí Opavy prostřednictvím rozšíření nabídky sportovního vyžití. Díky projektům dojde nejen k výstavbě nové, ale také k zlepšení stávající technické infrastruktury objektů určených pro sportovní vyžití obyvatel města. Díky zpřístupnění sportovních objektů všem cílovým skupinám dojde nejen k rozvoji sportu, ale také zdravého způsobu života obyvatel SMO.

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

(Zhodnocení průběhu a stavu realizace, plnění indikátorů, finančního plánu, navrhované změny, vč. jejich stručného zdůvodnění, apod.) Byly realizovány a jsou proplaceny všechny původní projekty zařazené do IPRM: - Rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu - Zlepšení technických podmínek činnosti Slezského divadla v Opavě - Rekonstrukce Kulturního domu na Rybníčku - Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě - Obecní dům Opava - Regenerace vnitrobloku kina Mír v Opavě - Dětská hřiště - Regenerace městských parků v Opavě - Městské sady – regenerace - Ochranova – úprava parteru a okolí Změnou č. 5 byl indikativní seznam projektů rozšířen o projekty: - Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská - Regenerace parku sv. Hedviky. Vzhledem k navýšení alokace IPRM o maximálně 10% původní alokace (tj. max. 40.541.241,41 Kč budou do Výzvy č. 3.1 – 05 podány další 3 projekty: - Výstavba víceúčelové tělocvičny v Komárově - Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě - Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v Opavě – Kylešovicích. Cílem je vyčerpat celou alokaci IPRM. Současnou realizací všech projektů IPRM lze monitorovací indikátory považovat za naplněné.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

(Informace o publicitě IPRM, partnerství v rámci IPRM, řízení IPRM a další relevantní informace) Informace o integrovaném plánu jsou zveřejněny na stránkách města. Partnerství je zajištěno účastí partnerů v pracovní skupině a Řídícím výboru. Pracovní skupina se podílí na procesu přípravy jednotlivých projektů, schází se na pravidelných jednáních. Realizaci IPRM zajišťuje odbor rozvoje města a strategického plánování. Tento odbor připravuje program, podklady a zpracovává zápisy pro jednání Řídícího výboru.

6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

| Předpokládané období realizace: | Od: | 01/01/2015 | Do: | 31/12/2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis dalších aktivit IPRM: |  |  |  |  |
| Např. termíny předkládání projektů, termíny zahájení realizace a ukončení projektů Podání žádostí o dotaci projektů nově zařazených do IPRM a jejich realizace v souladu s výzvou č. 3.1 – 05 k předkládání náhradních projektů v rámci IPRM. |  |  |  |  |

7. VZNIKLÉ PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Ve sledovaném období nedošlo k identifikaci problémů, které by měli vliv na plnění cílů IPRM.

Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů:

-

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

| Nepodstatné změny IPRM v monitorovacím období: | ANO |  |
| --- | --- | --- |
| Popis nepodstatné změny v monitorovacím období: |  |  |
| Změna č. 5 – Rozšíření indikativního seznamu o projektové záměry: - Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská - Regenerace parku sv. Hedviky Změna byla akceptována 21. 10. 2014. Změna č. 6 – Rozšíření indikativního seznamu o projektové záměry: - Výstavba víceúčelové tělocvičny v Komárově - Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě - Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v Opavě – Kylešovicích. Změna byla akceptována 27. 1. 2015. Změna č. 7 – Změna statutárního zástupce nositele IPRM V souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) bylo dne 10. 11. 2014 svoláno ustavující zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy (dále jen „zastupitelstvo“). Na tomto ustavujícím zasedání zastupitelstva byl, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích, zvolen z řad jeho členů primátor Statutárního města Opavy, jeho náměstci a členové rady. Zastupitelstvo na tomto zasedání rovněž určilo 1. náměstkyni primátora, která bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a dále bylo určeno pořadí zastupování ostatními náměstky primátora. Změna byla akceptována 28. 1. 2015. |  |  |
| Stav řešení nepodstatné změny: |  |  |
| Změna č. 5 – akceptována Změna č. 6 – akceptována Změna č. 7 – akceptována |  |  |

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

| Podstatné změny IPRM v monitorovacím období: | NE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis podstatné změny v monitorovacím období: (datum podání změny, její popis) |  |  |  |
| Ve sledovaném období nedošlo k realizaci podstatné změny. |  |  |  |
| Stav řešení podstatné změny: (schválení/neschválení změny, uzavření dodatku ke smlouvě, apod.) |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (ANO/NE) |  |  |  |
| Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: |  |  | dd/mm/rrrr |
| - |  |  |  |
| Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (ANO/NE) |  |  |  |
| Datum podpisu změnového dodatku ŘO: |  |  | dd/mm/rrrr |

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

K vyplnění tabulky použijte sestavu MSC 225 Věcný monitoring IPRM – souhrnný přehled

| Název indikátoru projektu | Měrná jednotka | Plánované množství dle Smlouvy (cílová hodnota) | Skutečnost vázaná v projektech s uzavřenou smlouvou k datu zpracování Zprávy (dosažená hodnota) | Předpoklad na další monitorovací období | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 15 31 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyš. atraktivitu) – vybraných měst | Počet projektů | 11 | 10 | 5 |  |
| 65 01 01 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech | plocha v ha | 3,50 | 4,53 | 0 0,1058 0, 1,1735 | Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská Regenerace parku sv. Hedviky |
| 65 11 01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) | plocha v m2 | 590,26 | 593,39 | 0 |  |
| 65 11 02 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (města) | plocha v m2 | 8 036,39 | 7 924,68 | 0 |  |
| 65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města) | plocha v m2 | 2 897,05 | 4 328,63 | Prozatím nestanoven | Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v Opavě - Kylešovicích |
| 65 12 08 Plocha nově vybudovaným objektů pro služby OVS | plocha v m2 | 95,18 | 1065,14 | 0 |  |
| 65 20 01 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů - města | plocha v ha | 0,30 | 0,30 | Prozatím nestanoven | Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě |
| Komentář k plnění monitorovacích indikátorů: |  |  |  |  |  |
| Současnou realizací všech projektů IPRM lze monitorovací indikátory považovat za naplněné. |  |  |  |  |  |
| Zdroje dat pro monitorovací indikátory: |  |  |  |  |  |
| MSC225 ze dne 12. 1. 2015 |  |  |  |  |  |

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

IPRM je zaměřen tak, aby realizace do něj začleněných projektů vedla k naplňování principu rovnosti žen a mužů. Současně se toto téma vztahuje i na zajištění rovných příležitostí dalších znevýhodněných skupin. Cílem je zajištění a zlepšování kvality života, sociální stability, rozvoj lidského a ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu. V rámci IPRM je podporováno rozšiřování a zajištění potřebné dostupnosti služeb pro seniory, děti a mládež, zdravotně postižené a další aktivity vedoucí k smysluplnému naplnění volného času, zkvalitnění služeb či prevence sociálně-patologických jevů. Kritériem pro výběr a zařazení projektu do IPRM je z hlediska rovných příležitostí prokázání, že k výstupům projektu bude umožněn přístup všem relevantním skupinám z řad obyvatel či návštěvníků města a že realizace projektu nemá negativní dopad na žádnou skupinu obyvatelstva. Projekty předkládané a realizované v rámci IPRM nemají negativní vliv na rovné příležitosti.

Udržitelný rozvoj:

IPRM je svou podstatou zaměřen na regeneraci a všestranný rozvoj města, veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti, nicméně za současného předpokladu, že jejich implementace přispěje také ke zlepšení životního prostředí ve městě. Důraz je kladen na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny a zvýšení environmentálního povědomí občanů. Cílem je zejména vyvážený rozvoj fyzického prostředí měst jako podmínky kvalitního života a stabilizace obyvatelstva. Přímý pozitivní vliv na životní prostředí ve městě má IPRM především v rámci Strategického cíle 2. Regenerovat zanedbaná nebo nedostatečně využívaná veřejná prostranství a objekty, památky, klidové zóny a zaostávající lokality města - je zaměřen na zlepšování kvality života ve městě a podpory jeho růstového potenciálu prostřednictvím regenerace a obnovy městských území, prostor a objektů a komplexního rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti s důrazem na revitalizaci a trvalé zachování příznivého životního prostředí ve městě. Zejména regenerace veřejných prostranství, rekultivace a rozšiřování zeleně ve městě a s nimi bezprostředně související aktivity vedou mimo jiné ke zvýšení ekologické hodnoty území města a jeho účelnějšímu trvale udržitelnému využití. Projekty předkládané a realizované v rámci IPRM nemají negativní vliv na udržitelný rozvoj.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

Naplňování finančního a časového harmonogramu IPRM

| Rok | Náklady na realizaci IPRM v rámci ROP MS (v EUR) |  |  |  | Náklady na realizaci IPRM v rámci jiného OP (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkové náklady |  | Z toho dotace ROP MS |  |  |
|  | Dle schváleného harmonogramu Dodatek č. 1 ke smlouvě IPRM, příloha 2 | Reálný aktuální stav ke dni 31. 12. 2014* Přepočet kurzem ECB 1/2015, 27,728 Kč/EUR | Dle schváleného harmonogramu Dodatek č. 1 ke smlouvě IPRM, příloha 2 | Reálný aktuální stav ke dni 12. 1. 2015** |  |
| 2008 | 193 684,20 | 0,00 | 164 632,00 | 0,00 |  |
| 2009 | 5 138 947,36 | 0,00 | 4 368 105,00 | 1 705 702,19 |  |
| 2010 | 6 604 550,24 | 5 670 722,28 | 5 613 868,00 | 3 309 852,94 |  |
| 2011 | 7 166 292,53 | 6 165 954,11 | 3 166 655,00 | 5 017 556,23 |  |
| 2012 | 3 696 717,72 | 4 063 517,07 | 1 169 863,00 | 1 543 228,82 |  |
| 2013 | 1 218 888,28 | 1 448 985,78 | 272 000,00 | 2 022 976,86 |  |
| 2014 | 80 000 | 0,00 | 68 000,00 | 881 249,76 | 536 709,45 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Celkem | 24 099 080,33 | 17 349 179,24 | 14 823 123,00 | 14 480 566,80 | 536 709,45 |

Náklady na realizaci IPRM v rámci jiného OP (v EUR): jedná se o projekt Městské sady – městský náhon a sedimentační nádrž, OPŽP, realizace v r. 2014, reálné náklady 14 881 879,55 Kč, pro přepočet použit kurz ECB k 01/2015 27,728 Kč/EUR.

* zdroj: Příloha IPRM Přehled projektů

** zdroj: Finanční čerpání IPRM Opava (IS MONIT 7+, Sestava R17) dle data a kurzů schválení souhrnných žádostí u jednotlivých projektů

Dle usnesení VRR č. 88/1215 ze dne 26. 8. 2014 bude umožněno přečerpání původně schválené alokace na IPRM o maximálně 10%. Tato částka není v tabulce zohledněna.

(Zdůvodnění odchylek v plnění časového a finančního harmonogramu).

| Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč: | 0 |
| --- | --- |
| Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč: | 24 267 566,41 |

Zdroj: Příloha Finanční čerpání IPRM Opava

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ města

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS Moravskoslezsko prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:* | Bc. Martin Víteček |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci: | primátor |
| Místo a datum: | V Opavě |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |  |

*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

- Příloha č. 1:	Sestava MSC 225 - Indikátory

- Příloha č. 2:	Finanční čerpání IPRM Opava (IS MONIT 7+, sestava R17 K 12. 1. 2015)

- Příloha č. 3:	IPRM přehled projektů

Kurz 27,35 Kč/ Euro

Kurz 27,35 Kč/ Euro