| StatutÁrní město Opava |  |
| --- | --- |
|  | MMOPP00GGOG2 |  |
| DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO |
| uzavřené dne 06.05.2015, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem |
| „Park Sv. Hedviky“ |

| Článek I. |
| --- |
| Smluvní strany |
| Objednatel: | Statutární město Opava |
| Sídlo: | Horní náměstí 69, 746 26 Opava |
| IČ: | 00300535 |
| DIČ: | CZ00300535 |
| Číslo účtu: | 27-1842619349/0800 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava |
| Zastoupeno: | Ing. Martinem Vítečkem, primátorem |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic |
| Kontaktní osoby ve věcech technických: | Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic Ing. Renata Cvancigerová, referent odboru přípravy a realizace investic |
| dále jen „objednatel“ |

| Zhotovitel: | OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz |
| IČ: | 64610225 |
| DIČ: | CZ64610225 |
| Číslo účtu: | 107069710/0300 |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s., pobočka Ostrava |
| Zastoupena: | Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva |
| Zapsána: | V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1202 |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Ing. František Kroček, předseda představenstva |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Pavel Kroček |
| dále jen „zhotovitel“ |

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) v následujících článcích takto:

Článek III.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- zhotovitel provede sanaci podloží v místě nového víceúčelového hřiště,

- zhotovitel provede položení obrubníků, živice a dlažby v požadovaném rozsahu

- zhotovitel provede zemní práce a terénní úpravy v požadovaném rozsahu

- zhotovitel neprovede práce na komunikaci v požadovaném rozsahu

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 dohodly 
na změně ceny díla takto:

- cena díla dle smlouvy				    5.695.022,00 Kč

- změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                       - 471.506,40 Kč

- celková cena					    5.223.515,60 Kč

- DPH 21%						    1.096.938,28 Kč

- nová cena celkem s DPH				    6.320.453,88 Kč

(slovy šestmilionůtřistadvacettisícčtyřistapadesáttři a 88/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou 
a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

# Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy a je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem Statutárního města Opavy dne ………2015, 
č. usnesení …………….. RM 15.

Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy 
(www.opava-city.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto dodatku, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v tomto dodatku obsažené.

Přílohy: 	- příloha č. 1 položkový rozpočet

| V Opavě dne________________ | V Ostravě dne_____________ |
| --- | --- |

| za objednatele Ing. Martin Víteček | za zhotovitele Ing. František Kroček |
| --- | --- |
| primátor Statutární město Opava | předseda představenstva OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. |