| Dodatek č. 2 k DOHODě O SPOLUPRÁCI A O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřené dne 17. 12. 2013 |  |
| --- | --- |
| Článek I. |  |
| Smluvní strany |  |
| Název: | Ředitelství silnic a dálnic ČR |
| Sídlo: | Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle |
| IČ: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |
| ID datové schránky: | zjq4rhz |
| Zastoupeno: | Ing. Jan Kroupa, generální ředitel |
| dále také jen „ŘSD ČR“ |  |
| Název: | UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod |
| Sídlo: | Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4 |
| IČ: | 27597075 |
| DIČ: | CZ27597075, DIČ k DPH: CZ27597075 |
| Číslo účtu: | 102495980/6200 |
| Bankovní spojení: | COMMERZBANK AG, Praha |
| Zastoupen: | Marek Zouvala, vedoucí odštěpného závodu |
| Zapsaná: | V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77321 |
| ID datové schránky: | zu4cib6 |
| dále také jen „Benzina“ |  |
| Název: | Statutární město Opava |
| Sídlo: | Horní náměstí 69, 746 26 Opava |
| IČ: | 00300535 |
| DIČ: | CZ00300535 |
| Číslo účtu: | 19-1842619349/0800 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava |
| ID datové schránky: | 5eabx4t |
| Zastoupeno: | Ing. Radim Křupala, primátor |
| dále také jen „SMO“ |  |

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

Dodatek č. 2 k DOHODĚ O  S P O L U P R Á C I A O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřené dne 17. 12. 2013 (dále jen „předmětná dohoda“)

Článek I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je navýšení podílů účastníků předmětné dohody v souladu s čl. IV odst. 2         a 3 předmětné dohody. Tento dodatek č. 2 se uzavírá s ohledem na dodatek č.1 a na skutečnost, že v rámci realizace stavby byly zjištěny nepředvídatelné uznatelné vícepráce, které byly schváleny Změnami během výstavby č.1, 2 a 3. Tyto vícepráce byly následně procesovány dle platné legislativy v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění. V rámci výběrového řízení a jednacího řízením bez uveřejnění, uskutečněných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, bude celková cena stavby „Okružní křižovatka Opava, Krnovská – Vančurova“ zařazená v ISPROFIN pod číslem 5001560002  (dále také jen „stavba“), činit 20.416.870,30 Kč bez DPH, tedy 24.704.413,06 Kč včetně DPH.

Účastníci tohoto dodatku č. 2 se s ohledem na výše uvedenou skutečnost dohodli, že odstavec 1. Článku IV. předmětné dohody v části o výši podílu na financování stavby nově zní:

„Celkové náklady na celou stavbu, dle výběru nejvýhodnější nabídky v rámci výběrového řízení stavby a jednacího řízení bez uveřejnění, uskutečněných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou činit 20.416.870,30 Kč bez DPH (24.704.413,06 Kč včetně DPH). Jednotliví účastníci se na skutečné ceně stavebních prací budou podílet následujícím způsobem:

•	ŘSD ČR       64% (tedy 13.066.796,99 Kč bez DPH) → tedy 15.810.824,36 Kč vč. DPH

•	BENZINA     16% (tedy   3.266.699,25 Kč bez DPH) → tedy   3.952.706,09 Kč vč. DPH

•	SMO             20% (tedy   4.083.374,06 Kč bez DPH) → tedy   4.940.882,61 Kč vč. DPH

Článek II.

Doložka platnosti právního úkonu Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této dohody má SMO souhlas Zastupitelstva SMO udělený usnesením číslo ……………. ze dne ……………, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této dohody

Článek III Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání předmětné dohody zůstávají nezměněna. Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci účastníků předmětné dohody, z nichž každý z účastníků předmětné dohody obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek, včetně původní smlouvy, byl uveřejněn jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statuární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku také druhé smluvní straně.

V Praze dne …………………… V Opavě dne …………………… Za Ředitelství silnic a dálnic ČR Za Statutární město Opava ______________________________ _____________________________ Ing. Jan Kroupa Ing. Radim Křupala generální ředitel primátor V Praze dne ………………………. Za BENZINA, s.r.o. ____________________________ Marek Zouvala vedoucí odštěpného závodu