| Název opatření: | 2.2.4. Vznik nového domova se zvláštním režimem |
| --- | --- |
| Popis opatření: | Domov se zvláštním režimem – Pečovatelská služba OASA: Opava, o.p.s. (Domov se zvláštním režimem OASA) v roce 2014 zahájila provoz této služby v Seniorcentru OASA v Litultovicích s celkovou kapacitou 10 uživatelů. Po dokončení výstavby nového Domova se zvláštním režimem OASA v Opavě-Kylešovicích (Na Prachovníku) celková kapacita vzroste na 28 uživatelů. Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova: Vila Vančurova o.p.s. od 1. 6. 2016 provozuje registrovanou sociální službu domova se zvláštním režimem v budově Vily Vančurovy o.p.s. na ul. Vančurova 5, Opava s kapacitou 8 klientů. Kapacita je díky Evropskému projektu na vybavení prostor pro zvláštní režim dosažitelná ihned a je tak přístupná klientům. |
| Předpokládané dopady opatření: | Domov se zvláštním režimem – Pečovatelská služba OASA: - vytvoření nových míst vhodných k umístění klientů do pobytové služby Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova: - pokrytí poptávky ze strany klientů - navýšení kapacity lůžek domova se zvláštním režimem, včetně klientů mobilních |
| Dílčí aktivity a předpokládané termíny realizace: | Domov se zvláštním režimem – Pečovatelská služba OASA: - výběr dodavatele stavby v Opavě-Kylešovicích (2015) - zahájení stavby (2015) - realizace výstavby nového objektu (2015-2016) - 4.Q 2016 – otevření provozu Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s.: - v provozu od 1. 6. 2016 |
| Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření: | Domov se zvláštním režimem – Pečovatelská služba OASA: Investice do budovy a pozemku: 72 mil. Kč Investice na vybavení budovy: 5 mil. Kč Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s.: Investice do budovy a pozemku: 16 mil. Kč Investice do dovybavení: max. 1 mil. Kč |
| Předpokládané finanční zdroje: | Domov se zvláštním režimem – Pečovatelská služba OASA: EU zdroje (ROP), MPSV, SMO, příjmy od klientů, zdravotní pojišťovny, soukromé zdroje Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s.: Provozní zdroje z MPSV, SMO, MSK, příjmy od klientů, zdravotní pojišťovny, dotace a granty, další zdroje |
| Předpokládaní partneři/realizátoři k zajištění opatření: | Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s. |
| Charakter opatření: | Domov se zvláštním režimem – Pečovatelská služba OASA: - investiční / vznik nové služby Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s.: - provozní – podpora provozu domova se zvláštním režimem |
| Předpokládané výstupy: | Domov se zvláštním režimem – Pečovatelská služba OASA: Stávající kapacita: 10 klientů/rok (Seniorcentrum OASA v Litultovicích). Po dokončení výstavby budovy: 28 klientů/rok (Domov se zvláštním režimem OASA). Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova o.p.s.: Od 1. 6. 2016 navýšení kapacity v domovech se zvláštním režimem o 8 lůžek. Kapacita 8 lůžek převedena z kapacity Domova pro seniory Vila Vančurova, kde bylo plánováno až 60 lůžek. |