Kontrola plnění přijatých usnesení Zastupitelstva Statutárního města Opavy I. část - aktuální 67/4 ZM 03/2 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO ZMO ukládá RMO nejméně jedenkrát za pololetí podat písemnou informaci o pracích a jednáních týkajících se silničního obchvatu města Opavy za uplynulé období Z: p. Josef Stiborský T: 3/2017 x x x 196/10 ZM 15 Založení městské společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. Na 10. ZMO bylo v rámci přípravy zakladatelské listiny Hokejového klubu Opava s.r.o. schváleno upravené znění zakladatelské listiny, kdy bylo doplněno toto: Jednatelé jsou povinni průběžně předkládat zastupitelstvu jediného společníka a radě jediného společníka zprávy o hospodaření, významných právních jednáních a rozhodnutích každé tři měsíce. Z: jednatelé HKO s.r.o. T: každé tři měsíce (prosinec 2016) Nově doplněno dne 8. 12. 2016: zpráva jednatelů za období 8. 9. 2016 – 1. 12. 2016 x x x 294/14 ZM 16/2 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO ZMO ukládá Radě statutárního města Opavy předkládat zastupitelstvu města nejméně 1x za čtvrtletí zprávu o přípravě nového městského bazénu Z: RMO Na 38. RMO bylo přijato následující usnesení: 1320/38 RM 16/2 Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO RMO ukládá primátorovi města Ing. Radimu Křupalovi předkládat zastupitelstvu města nejméně 1x za čtvrtletí zprávu o přípravě nového městského bazénu Z: Ing. Křupala T: ZMO 12. 12. 2016 Zpráva o novém městském bazénu ke dni 01. 12. 2016 xxxx 344/17 ZM 16 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMO do Fondu sociálních služeb MSK Zastupitelstvo města 1. schvaluje a) závazek statutárního města Opavy podílet se v letech 2017 – 2019 na podpoře vybraných služeb sociální prevence (dle smluvně sjednaných podmínek), prostřednictvím odvodu finančních prostředků v celkové maximální výši 6.672.000,00 Kč do Fondu sociálních služeb spravovaného Moravskoslezským krajem b) návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným hejtmanem kraje 2. ukládá odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem finančním a rozpočtovým zahrnout do rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 a 2019 částku ve výši 2.224.000,00 Kč/rok (celkem za tříleté období 6.672.000,00 Kč) trvá x x x 346/17 ZM 16 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017 Zastupitelstvo města 1. schvaluje a) podmínky dotačního programu KULTURA 2017 b) podmínky dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2017 c) podmínky dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2017 2. vyhlašuje a) dotační program KULTURA 2017 s účinností od 21. 09. 2016 a s termínem podání žádostí od 24. 10. 2016 do 31. 10. 2016 b) dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2017 s účinností od 21. 09. 2016 a s termínem podání žádostí od 24. 10. 2016 do 31. 10. 2016 c) dotační program PREVENCE KRIMINALITY 2017 s účinností od 21. 09. 2016 a s termínem podání žádostí od 24. 10. 2016 do 31. 10. 2016 3. ukládá Radě Statutárního města Opavy předložit na zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2016 vyhodnocení všech dotačních programů vč. navržené výše dotace Z: Rada SMO T: ZMO dne 12. 12. 2016 Splněno viz bod 22/20 Dotační programy pro rok 2017 – vyhodnocení x x x 350/17 ZM 16 Koncept SMART CITY Opava Zastupitelstvo města 1. schvaluje a) Zapojení Statutárního města Opava do konceptu SMART CITY b) Přistoupení ke společné deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Opavě a Moravskoslezském kraji c) Připojení se k Memorandu o vzájemné spolupráci v projektu Smart City se společností E.ON Česká Republika, s.r.o. 2. ukládá Zpracování koncepce Smart City Opava náměstkovi Mgr. Daliborovi Halátkovi ve spolupráci s odborem Rozvoje města a strategického plánování v návaznosti na již zpracované strategie a akční plány do konce roku 2017 trvá 367/18 ZM 16 Deklarace potřebnosti sociální služby domov se zvláštním režimem Zastupitelstvo města 1. nepřijalo usnesení k materiálu „Deklarace potřebnosti sociální služby domov se zvláštním režimem“ 2. ukládá vedení města připravit koncepci zajištění pobytových služeb typu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem trvá x x x 368/18 ZM 16 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017 – sport Zastupitelstvo města 1. schvaluje podmínky dotačního programu SPORT 2017 2. vyhlašuje dotační program SPORT 2017 s účinností od 21. 10. 2016 a s termínem podání žádostí od 23. 11. 2016 do 30. 11. 2016 3. ukládá Radě Statutárního města Opavy předložit na zasedání zastupitelstva města na počátku roku 2017 vyhodnocení dotačního programu vč. navržené výše dotace Z: Rada SMO T: ZMO 1. čtvrtletí 2017 trvá, dne 30. 11. 2016 byl ukončen příjem žádostí, vyhodnocení bude předloženo 20. 2. 2017 TRVALÉ ÚKOLY 176/09 ZM 12 Informace o zahájení a průběhu výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ Zastupitelstvo města 2. podporuje všechny aktivity, které jsou v souladu s legislativou ČR, vedoucí k urychlení výstavby realizace stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ a přípravy stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ 3. ukládá Radě Statutárního města Opavy, aby aktivity uvedené v bodě 2 tohoto usnesení byly koordinovány se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11 – I/57, s Moravskoslezským krajem a s členy – poslanci Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zvolené za Moravskoslezský kraj Z: RMO x x x 536/24 ZM 14 Podklady pro systémové finanční plánování pro zajištění optimální sítě sociálních služeb na území statutárního města Opavy dle potřeb občanů na vědomí členům ZMO ZMO ukládá f) Magistrátu města Opavy (odboru sociálních věcí) informovat orgány města o aktualitách a výstupech z krajské Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem (Pracovní skupina obcí) s důrazem na informace o kvalitě sociálních služeb a o financování sociálních služeb T: trvale Veškeré zápisy lze nalézt: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/socialni_oblast/zapisy-z-jednani-pracovni-skupiny-pro-planovani-socialnich-sluzeb-obci-s-poverenym-obecnim-uradem-ps-obci-43013/ 86/6 ZM 15 Uplatnění předkupního práva ZMO 2. rozhodlo, že Statutární město Opava nebude uplatňovat předkupní právo podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v případech, kdy bude Statutárnímu městu Opava jako předkupníkovi nabídnuta koupě jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nebo stavby garáže, kteréžto stavby jsou zřízeny na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Opavy 3. ukládá Radě SMO, aby zabezpečila plnění usnesení přijatého pod bodem 2 tohoto usnesení 4. ukládá Radě SMO, aby v mimořádných případech, kdy bude nabytí nemovité věci typově vymezené v bodu 2 tohoto usnesení pro Statutární město Opavu potřebné či vhodné, předložila daný případ k rozhodnutí zastupitelstvu města, a to se zdůvodněním navrhovaného postupu